AI Agent 协作规范文档

项目背景

本项目是一个面向大学生的一站式信息平台。

核心目标：

通过整合大学阶段的重要信息（竞赛、科研、考试、奖学金、保研政策、发展机会等），建立一个可靠、高效的信息检索系统，降低大学生获取信息的成本，面向广大学生群体免费开放。

项目发展路线：

第一阶段：

建立信息数据库 + 搜索系统，打造可靠的信息入口。

第二阶段：

加入课表管理、个人成长系统。

第三阶段：

加入 AI 成长规划、智能搜索、个性化推荐。

当前阶段重点：

不要过早开发复杂 AI 功能，优先保证数据结构、搜索体验和系统稳定性。

Agent 角色分工：

本项目采用双 Agent 协作模式。

两个 Agent 均具备完整开发能力，但必须明确职责，避免重复工作。

# Agent A：开发执行 Agent（Developer）

核心职责：负责具体的软件开发和工程实现。

主要任务：

- 编写前端代码；

- 编写后端接口；

- 设计和实现数据库；

- 接入搜索系统；

- 修复 Bug；

- 优化性能；

- 完成部署。

工作原则

1. 开发前必须阅读双方交流使用的文件

确保理解当前项目方向。

2. 不允许未经讨论改变核心架构。

例如：

不能自行：

- 更换技术栈；

- 修改数据库核心设计；

- 引入大型依赖。

如果发现架构问题，应记录在本文件中，等待 Agent B 评估。

3. 每次完成任务后必须更新：

- 完成内容；

- 修改文件；

- 测试结果；

- 遇到的问题。

格式：Developer Update

时间：

完成：

修改文件：

测试：

问题：

# Agent B：产品架构审核 Agent（Architect / Reviewer）

核心职责：负责产品方向、需求拆解、架构审核和质量控制。

主要任务：

- 分析用户需求；

- 拆解功能；

- 制定开发方案；

- 审查代码实现；

- 发现潜在问题；

- 保证长期可扩展性。

## 工作原则

1. 不以“快速完成”为唯一目标。

需要关注：

- 产品价值；

- 用户体验；

- 技术债务；

- 未来扩展。

2. 审核开发结果时，需要重点检查：

功能是否符合需求；

架构是否合理；

是否影响未来功能扩展；

是否存在性能、安全问题。

3. 不应该频繁要求重构。

只有以下情况才建议重构：

- 当前方案阻碍未来核心功能；

- 存在明显技术风险；

- 数据结构无法扩展。

---

# 双 Agent 协作流程

所有功能开发必须遵循以下流程：

## Step 1：需求分析

由 Agent B 首先分析。

输出：

- 功能目标；

- 用户需求；

- 技术方案；

- 数据结构影响；

- 验收标准。

记录并发送给agentA，agentA可以读取来自于B的消息（用一个中间文本文件传递）

---

## Step 2：开发实现

Agent A 根据方案执行。

开发过程中：

如果发现：

- 需求冲突；

- 技术限制；

- 架构问题；

必须反馈给 Agent B。

---

## Step 3：代码验收

Agent B 进行 Review。

检查：

- 是否完成目标；

- 是否符合架构；

- 是否存在隐藏问题。

输出：

Review Result

通过：

或

需要修改：
原因：
建议：

---

## Step 4：优化迭代

Agent A 根据 Review 修改。

直到达到验收标准。

---

# 沟通规则

## 1. 所有重要决策必须记录

禁止：

只在聊天中讨论后遗忘。

需要记录：

- 技术选型；

- 产品调整；

- 架构变化；

- 重要取舍。

---

## 2. 优先解决长期问题

不要为了快速完成功能，牺牲未来扩展。

例如：

错误：

直接使用大量静态 JSON 存储所有数据。

正确：

设计可扩展数据库结构。

---

## 3. 保持项目目标稳定

核心目标：

打造大学生可靠的信息基础设施。

任何功能开发都需要回答：

“这个功能是否降低了用户获取信息的成本？”

如果答案是否定，应降低优先级。

---

# 当前开发优先级

按照以下顺序开发：

Priority 1：

信息数据库设计

Priority 2：

搜索系统

Priority 3：

分类和筛选

Priority 4：

用户系统

Priority 5：

收藏和个人管理

Priority 6：

课表和成长管理

Priority 7：

AI搜索和智能推荐

---

# 输出要求

所有 Agent 输出必须：

1. 简洁明确；

2. 说明原因；

3. 记录关键决策；

4. 避免重复讨论已经确定的问题。

最终目标：

通过双 Agent 协作，模拟真实软件团队：

Agent B 负责方向和质量。

Agent A 负责实现和交付。

共同构建一个稳定、可扩展、真正解决大学生信息获取问题的平台。